Umowa nr ZI.272.2….2022 - projekt

Zawarta w dniu …………… roku w Piławie Górnej

pomiędzy:

Gminą Piława Górna

- Urząd Miasta w Piławie Górnej

ul. Piastowska 69, 58 – 240 Piława Górna

którą reprezentuje:

Burmistrz Krzysztof Chudyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Brzuszkiewicz

NIP: 8821008231

REGON: 890717852

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Projektantem”

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania wyboru Wykonawcy, Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej

w ramach zadania inwestycyjnego

„Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa,
Osiedle Nowe”

- Przedmiot Umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (dalej dokumentacja) dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe” (mapa terenu z zaznaczonym obszarem objętym opracowaniem został załączona do ogłoszenia w postępowaniu wyboru Wykonawcy).

- W zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej sporządzenie dokumentacji projektowej ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z odprowadzaniem wód opadowych w mieście Piława Górna w obrębie ulic:

1)	Stanisława Staszica (w szczególności działki nr: 369, 337/7, 864/3 obręb Południe, nr: 96, 162, 113, 157, 158 obręb Kopanica).

2)	Szkolnej (w szczególności działki nr: 385, 399/10 obręb Południe).

3)	Krótkiej (w szczególności działka nr: 400 obręb Południe).

4)	Osiedle Nowe (w szczególności działki nr: 171, 182/12, 460 obręb Kopanica).

5)	Osiedlowej (w szczególności działka nr: 183 obręb Kopanica).

6)	Fabrycznej (w szczególności działki nr: 95/2 obręb Kopanica).

7)	Wiejskiej (w szczególności działka nr: 355 obręb Południe).

8)	Placu Piastów Śląskich (w szczególności działki nr: 339, 341 obręb Południe).

Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ww. rejonie ma miejsce   odprowadzanie części wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz części ścieków komunalnych do kanalizacji deszczowej, w wyniku niewłaściwie zrealizowanych włączeń, na co częściowo wskazuje mapa zasadnicza, dokumentacja musi uwzględniać rozwiązanie tego problemu i rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja musi zatem uwzględniać konieczność włączenia budynków do kanalizacji sanitarnej jeżeli ich przyłącza sanitarne są obecnie włączone do kanalizacji deszczowej lub włączenie wpustów ulicznych oraz istniejących odcinków kanalizacji deszczowej do projektowanej nowej kanalizacji deszczowej, jeżeli są one obecnie włączone do kanalizacji sanitarnej.

Nie wyklucza się występowania w tym rejonie także innych problemów, których rozwiązanie wymagać będzie zastosowania rozwiązań projektowych w celu opracowania dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie zrealizowanie przebudowy kanalizacji deszczowej, zgodnie z celami którym ma ona służyć, w szczególności prawidłowemu odprowadzaniu wód opadowych i rozdzieleniu kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej.

Konieczne jest wykonanie na początku prac projektowych inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, w tym kamerowania,  w obrębie ulic objętych przedmiotem Umowy, która pozwoli zlokalizować i określić ewentualne problemy i nieprawidłowości.

- W zakresie przebudowy dróg sporządzenie dokumentacji projektowej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, a także zaprojektowanie nowych odcinków chodników w miejscach gdzie jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo ruchu pieszych, nowych miejsc postojowych, parkingów, nowego oznakowania pionowego i poziomego, aktywnych przejść dla pieszych ze zmiennym natężeniem oświetlenia, kanałów technologicznych skorelowanych z istniejącą siecią  teletechniczną oraz zieleni w obrębie ulic:

- Stanisława Staszica (w szczególności działki nr: 369 obręb Południe, nr: 96, 162, 113, 157, 158 obręb Kopanica), dokumentacja będzie obejmowała w szczególności:

- Projekt nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej „tetka”;

- Projekt nowej nawierzchni chodników, a także zaprojektowanie nowych odcinków chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka”;

- Projekt, w miarę możliwości, nowych miejsc postojowych w ciągu ulicy Staszica o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka” lub nawierzchni z płyt ażurowych – w przypadku braku możliwości zaprojektowania nowych miejsc postojowych Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego;

- Projekt łącznika z drogą powiatową - ulicą Groszowiecką dz. nr 556 obręb Południe wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej „tetka”, Projektant zobowiązany jest uwzględnić sposób zagospodarowania przez inwestora trzeciego działki nr 864/2 obręb Południe.

- Projekt nowych miejsc pod wiaty śmietnikowe dla budynków wielorodzinnych.

- Projekt zieleni i małej architektury.

Uwaga. Na ul. Stanisława Staszica od skrzyżowania z ul. Wiejską, na wysokości działki nr 354 i częściowo działki nr 353, chodnik realizowany będzie wg odrębnego opracowania (projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonym ww. odcinkiem chodnika został załączony do ogłoszenia w postępowaniu wyboru Wykonawcy).

- Szkolnej (w szczególności działki nr: 385, 399/10 obręb Południe), dokumentacja będzie obejmowała w szczególności:

- Projekt nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej „tetka”;

- Projekt nowej nawierzchni chodników, a także zaprojektowanie nowych odcinków chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka”;

- Projekt, w miarę możliwości, nowych miejsc postojowych w ciągu ulicy Szkolnej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka” lub nawierzchni z płyt ażurowych – w przypadku braku możliwości zaprojektowania nowych miejsc postojowych Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego;

- Projekt nowych miejsc pod wiaty śmietnikowe dla budynków wielorodzinnych.

- Krótkiej (w szczególności działka nr: 400 obręb Południe), dokumentacja będzie obejmowała w szczególności:

- Projekt nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej „tetka”;

- Projekt nowej nawierzchni chodników, a także zaprojektowanie nowych odcinków chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka”;

- Projekt, w miarę możliwości, nowych miejsc postojowych w ciągu ulicy Krótkiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka” lub nawierzchni z płyt ażurowych – w przypadku braku możliwości zaprojektowania nowych miejsc postojowych Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego;

- Osiedle Nowe (w szczególności działki nr: 171, 182/12, 460 obręb Kopanica), dokumentacja będzie obejmowała w szczególności:

- Projekt nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej „tetka”;

- Projekt nowej nawierzchni chodników, a także zaprojektowanie nowych odcinków chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka”;

- Projekt nowych miejsc postojowych wewnątrz dziedzińca tworzonego przez budynki o numerach od 1 do 8 przy ulicy Osiedle Nowe (działka nr: 182/12 obręb Kopanica) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka” lub nawierzchni z płyt ażurowych;

- Projekt nowych dróg dojazdowych, w szczególności do garaży, na zewnątrz dziedzińca tworzonego przez budynki o numerach od 1 do 8 przy ulicy Osiedle Nowe (działka nr: 182/12 obręb Kopanica), a także w miarę możliwości, nowych miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka” lub nawierzchni z płyt ażurowych;

- Projekt nowych miejsc pod wiaty śmietnikowe dla budynków o numerach od 1 do 8 przy ulicy Osiedle Nowe (działka nr: 182/12 obręb Kopanica) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej „tetka”.

- Projekt zieleni i małej architektury, w szczególności dla terenu wokół budynków o numerach od 1 do 8 przy ulicy Osiedle Nowe (działka nr: 182/12 obręb Kopanica).

- Na ulicach, wskazanych  w punktach od 1) do 4), których dotyczy przedmiot niniejszej Umowy, zostanie w roku 2022 przeprowadzony remont oświetlenia ulicznego. Rozwiązania projektowe w zakresie oświetlenia, objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej Umowy, winny być spójne z rozwiązaniami zastosowanymi dla remontu oświetlenia ulicznego. Dokumentacja remontu oświetlenia została udostępniona w postępowaniu wyboru Wykonawcy.

- W zakresie przebudowy dróg Wykonawca sporządzi koncepcję i przedstawi ją Zamawiającemu do konsultacji w terminie do 60 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania koncepcji przekaże Wykonawcy swoje ewentualne uwagi.

- Celem opracowania dokumentacji jest realizacja zadania inwestycyjnego, przy jego podziale na etapy – odpowiednio przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa dróg, poprzez przeprowadzenie postepowań wyboru wykonawców robót budowlanych w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Przedmiot Umowy obejmuje także uzyskanie pozwolenia na budowę – ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, w imieniu Zamawiającego w przypadku konieczności jego uzyskania lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja, której wykonanie jest przedmiotem niniejszej Umowy, stanowić będzie załącznik do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja musi być zgodna z zapisami Ustawy Pzp.

W związku z powyższym nie można stosować opisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, o której mowa w ustawie Pzp, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Dopuszczalny jest opis przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można sporządzić opisu w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wtedy w opisie Wykonawca wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Niezbędne jest, aby taki opis był sporządzony w sposób jasny, zrozumiały i zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przez podmiot będący wykonawcą robót budowlanych. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do powyższych wymagań może skutkować naliczeniem kary umownej.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do współpracy z Zamawiającym na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców robót budowlanych kierowanych do Zamawiającego w trakcie postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu Umowy, w tym mapy do celów projektowych, leży po stronie Wykonawcy.

- Dokumentacja musi zapewnić prawidłową realizację zadania i zawierać komplet uzgodnień i opinii wynikających z warunków technicznych, przepisów Prawa Budowlanego oraz innych przepisów, norm a także spełnić warunki do pozyskania pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane, lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót, realizacji, odbioru i dopuszczenia do użytkowania.

- Przedmiotowa dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej w ilości egzemplarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót oraz na nośniku danych (płyta CD lub Pen Drive) w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie (obsługiwanym przez programy pakietu Office). Wykonawca przekaże także zapis z kamerowania sieci kanalizacji deszczowej.

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad ilość wynikającą z zapisu w ust. 10, Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą.

- Opracowanie kosztorysowe obejmuje zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztów oraz szczegółowe kosztorysy inwestorskie sporządzone dla każdego etapu.

- Zamawiający, po odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy, może dwukrotnie wystąpić do Wykonawcy o aktualizację wykonanych kosztorysów. Wykonawca wykona aktualizację w ramach wynagrodzenia wynikającego z  niniejszej Umowy.

- Sieć kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piława Górna znajduje się we władaniu Gminy Piława Górna. Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Piława Górna znajduje się we władaniu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, droga powiatowa ul. Groszowiecka znajduje się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

- Część obszaru objętego przedmiotem Umowy znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej.

§2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wydać Zamawiającemu przedmiot Umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do dnia 01.10.2022 r.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie dokumentacji z należytą starannością w terminie określonym w niniejszej Umowie, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, najwyższymi standardami zawodowymi.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja przygotowywana w ramach niniejszej Umowy będzie kompletna, wyczerpująca i odpowiadająca celom Zamawiającego oraz zgodna z przepisami prawa.

- Na okoliczność przekazania przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy przy czym przekazanie przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności określonych w ust. 5.

- Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej modyfikacji oraz uzupełnienia niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem Umowy w szczególności w sytuacjach:

    - wezwania Zamawiającego do uzupełnień przez instytucję udzielającą dofinansowania na realizację inwestycji;

    - udzielenie odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia treści dokumentacji w trakcie postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych;

    - udzielania wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych w trakcie ich realizacji.

W każdym z ww. przypadków Wykonawca zapewni pełną współpracę dla potrzeb uzupełnienia, wyjaśnienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytania.

- Wykonawca oświadcza, że świadom jest wszelkich wymogów związanych z wykonaniem zamówionego przedmiotu Umowy wynikających z przepisów Prawa a także, że posiada właściwe kwalifikacje, personel, uprawnienia, doświadczenie i wyposażenie pozwalające mu na wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami niniejszej Umowy, włączając w to najwyższe standardy zawodowe, których oczekiwać można od posiadającego stosowne kwalifikacje i kompetencje, posiadającego doświadczenie w świadczeniu usług podobnego rodzaju, na podobną skalę, w podobnym zakresie i o podobnym stopniu skomplikowania, co przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ma do dyspozycji materiały i urządzenia właściwe do wykonania przedmiotu Umowy, oraz że zatrudnia bądź współpracuje z wystarczającą liczbą osób posiadających właściwe uprawnienia i kwalifikacje dla wykonania przedmiotu Umowy, oraz że będzie takowych zatrudniał lub z takowymi współpracował przez cały okres wykonywania dokumentacji jeżeli zaistnieje taka konieczność.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez konsultowanie i uzgadnianie określonych rozwiązań dotyczących inwestycji podczas tworzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

  - Uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji;

  - Uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji;

  - Opracowanie dokumentacji przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;

  - Szczegółowa wizja lokalna;

  - Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów zakupu map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii,  itp.

- Do koordynowania pracy z ramienia Wykonawcy wyznacza się:

Piotr Bahyrycz, tel. służbowy: 74 832 49 34, tel. komórkowy 504 250 511, e-mail: inwestycje@pilawagorna.pl

§4

- Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie:

………………. zł (słownie: ……………….), w tym VAT …% - …………….. zł, wynagrodzenie netto ………….. zł.

- Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, dla zakresu określonego niniejszą Umową pozostaje niezmienne do końca realizacji przedmiotu Umowy, za wyjątkiem okoliczności uwzględnionych w Umowie.

§5

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia z Wykonawcą fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych części dokumentacji projektowej. Części dokumentacji objęte fakturowaniem częściowym to:

- inwentaryzacja wraz z kamerowaniem,

- projekt oświetlenia,

- projekt dróg,

- projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z dokumentacją kosztorysową dla całości zadania oraz uzyskane pozwolenie na budowę lub potwierdzenie dokonania skutecznego zgłoszenia.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będzie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram wykonania prac projektowych, zawierający ceny za wykonanie poszczególnych części Dokumentacji oraz terminy ich wykonania. Zamawiający dopuszcza by projekt techniczny obejmował całość zadania i został przekazany Zamawiającemu wraz z ostatnią częścią dokumentacji, przy czym Wykonawca jest zobowiązany wykazać to w harmonogramie.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury VAT, w tym za wykonanie danej części dokumentacji, będzie przekazanie Wykonawcy egzemplarza podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Zamawiający ma termin do 14 dni od dnia otrzymania całego przedmiotu Umowy, lub jego części, na przegląd dokumentacji i przekazanie Wykonawcy podpisanego przez Strony egzemplarza protokołu odbioru lub na wskazanie ewentualnych zastrzeżeń.

- W przypadku zastrzeżeń Zamawiający podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy i przekazuje jego egzemplarz Wykonawcy dopiero po usunięciu z dokumentacji przyczyn zastrzeżeń lub ich wyjaśnienia przez Wykonawcę.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy rachunek bankowy nr:

………………………………………………

jest jego rachunkiem rozliczeniowym, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz że znajduje się on w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Fakturę do niniejszej Umowy należy wystawić wg następującego wzoru:

| Nabywca: Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna NIP: 8821008231 | Odbiorca: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna |
| --- | --- |

§6

Z chwilą odbioru wykonanego przedmiotu Umowy na  Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego przechodzi własność egzemplarzy  dokumentacji oraz majątkowe prawa autorskie do wykorzystania dokumentacji w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- udostępnianie, w tym poprzez sieć Internet

- utrwalanie,

- zwielokrotnienie dowolną techniką,

- wprowadzenie do obrotu,

- użyczenie,

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- wprowadzania zmian niezbędnych do realizacji inwestycji.

§ 7

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli pomimo, uprzednich 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową lub pomimo takiego wezwania uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia i nastąpć w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek.

- W przypadkach podanych w ust. 1 i 2 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

§ 8

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wys. 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Za bezzasadne użycie w dokumentacji opisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, o której mowa w ustawie Pzp, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Przekroczenie terminów przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, spowodowane udokumentowanym i niezależnym od Wykonawcy przedłużeniem czasu na uzgodnienia dokumentacji projektowej lub uzyskaniem pozwoleń wymaganych przepisami prawa, wynikające z winy leżącej po stronie instytucji uzgadniających lub wydających pozwolenia, nie będzie powodowało naliczania kar umownych.

- Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia brutto.

§ 9

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w szczególności w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu obiektywne dowody potwierdzające zaistnienie okoliczności, powodujących wydłużenie wykonywania przedmiotu Umowy, niezależnych od Wykonawcy. Ewentualne wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy jest możliwe tylko do końca roku 2022 z uwzględnieniem czasu niezbędnego Zamawiającemu do dokonania czynności, o których mowa w  § 5 ust. 4 i ust. 5.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zmianie ulegnie zakres przedmiotu Umowy, której to zmiany nie można było przewidzieć do dnia podpisania Umowy. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu obiektywne dowody potwierdzające zaistnienie okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, powodujących wzrost kosztów wykonania przedmiotu Umowy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu Umowy w przypadku, gdy zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć. Wykonawca w takim przypadku może także wnioskować o zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy lub wysokości wynagrodzenia, jeżeli przedstawi obiektywne dowody potwierdzające zasadność takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w odniesieniu do sposobu rozliczenia za wykonany przedmiot Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Nie wymaga się zmiany treści umowy w sytuacji zmiany siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistniałej zmianie.

- W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez skutków określonych w § 8 niniejszej Umowy.

§ 10

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, a ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA