Umowa nr ZI.272…..2024

Zawarta w dniu ………… roku w Piławie Górnej

pomiędzy:

Gminą Piława Górna

- Urząd Miasta w Piławie Górnej

ul. Piastowska 69, 58 – 240 Piława Górna

którą reprezentuje:

Burmistrz Krzysztof Chudyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Brzuszkiewicz

NIP: 8821008231

REGON: 890717852

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania wyboru Wykonawcy, Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej

(Groszowiecka - Okrzei) w Piławie Górnej.

Przedmiot Umowy obejmuje także nadzór autorski.

- Opracowanie dokumentacji projektowej

- Przedmiot Umowy obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej (dalej dokumentacja) w celu:

- Uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

- Pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- Wykonania robót budowlanych i uzyskanie zgody na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu.

- W zakres przedmiotu Umowy wchodzi opracowanie dokumentacji dla dwóch pierwszych etapów, które obejmują:

Etap 1: Droga na odcinku ul. Groszowiecka – ul. Tadeusza Kościuszki o długości ok. 1,800 m.

Etap 2: Droga na odcinku skrzyżowanie dróg śródpolnych – ul. Bolesława Limanowskiego o długości ok. 660 m.

- Etap 1 – Droga na odcinku ul. Groszowiecka – ul. Tadeusza Kościuszki przebiegać będzie po terenie następujących działek w Piławie Górnej:

| Lp. | Działka nr | obręb | klasoużytek | władający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 690 | Południe | dr | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH |
| 2 | 720 | Południe | dr | GMINA PIŁAWA GÓRNA |
| 3 | 461 | Kopanica | dr | GMINA PIŁAWA GÓRNA |
| 4 | 855 | Kopanica | dr | GMINA PIŁAWA GÓRNA |
| 5 | 462/1 | Kopanica | RIIIb/Ws/W-RIIIb | GMINA PIŁAWA GÓRNA |
| 6 | 466 | Kopanica | dr | GMINA PIŁAWA GÓRNA |
| 7 | 289 | Kopanica | dr | GMINA PIŁAWA GÓRNA |
| 8 | 184/16 | Kopanica | RIVa/RIIIb | GMINA PIŁAWA GÓRNA |

- Nawierzchnia nowo projektowanej drogi będzie wykonana w technologii betonu wałowanego.

- Projektowana droga będzie łączyć się z drogą powiatową nr 3004D, dz. nr 690 obręb Południe.

- Na działce nr 462/1 obręb Kopanica znajduje się sadzawka, która objęta jest osobnym opracowaniem.

- W ramach zadania należy także uwzględnić odprowadzanie wód opadowych z drogi poprzez oczyszczenie lub budowę rowów przydrożnych, przepustów i odcinków kanalizacji deszczowej.

- W ramach zadania należy także uwzględnić wycinkę drzew i krzewów, gdy będzie to niezbędne.

- Na odcinku obejmującym działkę nr 289 obręb Kopanica, droga winna mieć szerokość nie mniejszą niż jezdnia na ul. Kościuszki znajdującej się w obrębie tej samej działki. Dla uzyskania wymaganej szerokości należy wykorzystać część działki nr 184/16 obręb Kopanica.

- Zakres zadania dla odcinka nowo projektowanej drogi w obrębie działki nr 289 i 184/16 obręb Kopanica, będzie kończył się na wysokości końca parkingu naprzeciwko boiska Orlik przy ul. T. Kościuszki. Zadanie będzie obejmowało wymianę nawierzchni na odcinku drogi naprzeciwko terenu żłobka gminnego.

- Na odcinku nowo projektowanej drogi, w obrębie działek nr 289 i 184/16 obręb Kopanica, na odcinku nie mniej niż 45 m, na wysokości działki nr 184/15 obręb Kopanica, należy zaprojektować odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Na pozostałym odcinku w kierunku ul. T. Kościuszki, należy zaprojektować wpusty z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Etap 2. Droga na odcinku skrzyżowanie dróg śródpolnych – ul. Bolesława Limanowskiego przebiegać będzie po terenie następujących działek w Piławie Górnej

| Lp. | Działka nr | obręb | klasoużytek | władający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 870 | Kopanica | dr | GMINA PIŁAWA GÓRNA |
| 10 | 475 | Kopanica | dr | GMINA PIŁAWA GÓRNA |
| 11 | 393 | Kopanica | dr | GMINA PIŁAWA GÓRNA |

- Nawierzchnia nowo projektowanej drogi będzie wykonana w technologii betonu wałowanego.

- W ramach zadania należy także uwzględnić odprowadzanie wód opadowych z drogi poprzez oczyszczenie lub budowę rowów przydrożnych, przepustów i odcinków kanalizacji deszczowej.

- W ramach zadania należy także uwzględnić wycinkę drzew i krzewów, gdy będzie to niezbędne.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej ma na celu zaprojektowanie utwardzonych dróg, które będą wykorzystywane głównie przez pieszych i rowerzystów i jako drogi transportu rolnego.

- Zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji ma na celu zapewnienie mieszkańcom drogi, na której będzie dominował ruch pieszy i rowerowy oraz sezonowy ruch maszyn i pojazdów rolniczych. Droga musi także zapewniać możliwość rekreacyjnego wykorzystania jako trasa spacerowa, szlak rowerowy, trasa do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.

- Dokumentacja projektowa będzie obejmowała także projekt stałej organizacji ruchu.

- Rozwiązania projektowe muszą być dostosowane do specyfiki ruchu na danych odcinkach poszczególnych tras.

- Dokumentacja musi zapewniać możliwość wykonania robót budowlanych w etapach.

- Celem opracowania dokumentacji jest realizacja zadania inwestycyjnego poprzez przeprowadzenie postepowania wyboru wykonawców robót budowlanych w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Przedmiot Umowy obejmuje także uzyskanie pozwolenia na budowę – decyzji pozwolenie na budowę, w imieniu Zamawiającego w przypadku konieczności jego uzyskania lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

- Przedmiot Umowy obejmuje także uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, oraz zezwolenia na usunięcie  drzew lub krzewów, jeżeli będą wymagane.

- Dokumentacja, której wykonanie jest przedmiotem niniejszej Umowy, stanowić będzie załącznik do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja musi być zgodna z zapisami Ustawy Pzp.

W związku z powyższym nie można stosować opisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, o której mowa w ustawie Pzp, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Dopuszczalny jest opis przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można sporządzić opisu w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wtedy w opisie Wykonawca wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Niezbędne jest, aby taki opis był sporządzony w sposób jasny, zrozumiały i zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przez podmiot będący wykonawcą robót budowlanych. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do powyższych wymagań może skutkować naliczeniem kary umownej.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do współpracy z Zamawiającym na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców robót budowlanych kierowanych do Zamawiającego w trakcie postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu Umowy, w tym materiałów geodezyjnych, leży po stronie Wykonawcy.

- Dokumentacja musi zapewnić prawidłową realizację zadania i zawierać komplet uzgodnień i opinii wynikających z warunków technicznych, przepisów Prawa Budowlanego oraz innych przepisów, norm a także spełnić warunki do pozyskania pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane, lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót, a także realizacji, odbioru i dopuszczenia do użytkowania nowo wybudowanego obiektu.

- Przedmiotowa dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej w ilości egzemplarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót oraz na nośniku danych (płyta CD lub PenDrive) w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie (obsługiwanym przez programy pakietu Office), a także formacie .dwg.

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad ilość wynikającą z zapisu w ust. 18, Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą.

- Opracowanie kosztorysowe obejmuje zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztów oraz szczegółowe kosztorysy inwestorskie sporządzone dla każdego Etapu.

- Zamawiający, po odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy, może dwukrotnie wystąpić do Wykonawcy o aktualizację wykonanych kosztorysów. Wykonawca wykona aktualizację w ramach wynagrodzenia wynikającego z  niniejszej Umowy.

§2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wydać Zamawiającemu przedmiot Umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do dnia 20.11.2024 r.

  - W terminie do 20.09.2024 r., Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję dla obu Etapów drogi.

  - Zamawiający może zgłaszać do Wykonawcy pisemne uwagi, pytania i zastrzeżenia. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień oraz, w razie konieczności, do naniesienia poprawek.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie dokumentacji z należytą starannością w terminie określonym w niniejszej Umowie, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, najwyższymi standardami zawodowymi.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja przygotowywana w ramach niniejszej Umowy będzie kompletna, wyczerpująca i odpowiadająca celom Zamawiającego oraz zgodna z przepisami prawa.

- Na okoliczność przekazania przedmiotu Umowy Strony sporządzą protokoły zdawczo-odbiorcze, odpowiednio dla koncepcji i dla dokumentacji,  przy czym przekazanie przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej modyfikacji oraz uzupełnienia dokumentacji oraz wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem Umowy w szczególności w sytuacjach:

    - wezwania Zamawiającego do uzupełnień przez instytucję udzielającą dofinansowania na realizację inwestycji;

    - konieczności dokonania zmian na skutek ujawnionego błędu w dokumentacji w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- udzielania odpowiedzi na pytania oraz do wyjaśniania treści dokumentacji w trakcie postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych;

- udzielania wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych w trakcie ich realizacji.

- W każdym z przypadków wymienionych w ust. 5 i ust. 6 Wykonawca zapewni pełną współpracę dla potrzeb uzupełnienia, wyjaśnienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytania.

- Wykonawca oświadcza, że świadom jest wszelkich wymogów związanych z wykonaniem zamówionego przedmiotu Umowy wynikających z przepisów Prawa a także, że posiada właściwe kwalifikacje, personel, uprawnienia, doświadczenie i wyposażenie pozwalające mu na wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami niniejszej Umowy, włączając w to najwyższe standardy zawodowe, których oczekiwać można od Wykonawcy posiadającego stosowne kwalifikacje i kompetencje, posiadającego doświadczenie w świadczeniu usług podobnego rodzaju, na podobną skalę, w podobnym zakresie i o podobnym stopniu skomplikowania, co przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ma do dyspozycji materiały i urządzenia właściwe do wykonania przedmiotu Umowy, oraz że zatrudnia bądź współpracuje z wystarczającą liczbą osób posiadających właściwe uprawnienia i kwalifikacje dla wykonania przedmiotu Umowy, oraz że będzie takowych zatrudniał lub z takowymi współpracował przez cały okres wykonywania dokumentacji jeżeli zaistnieje taka konieczność.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez konsultowanie i uzgadnianie określonych rozwiązań dotyczących inwestycji podczas tworzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

  - Uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji;

  - Uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji;

  - Opracowanie dokumentacji przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;

  - Szczegółowa wizja lokalna;

  - Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów zakupu map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii,  itp.

§4

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu Umowy ustala się na kwotę brutto:

……………. zł (słownie: …………………….), VAT …….. % - ……… zł, wynagrodzenie netto …………. zł.

Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, dla zakresu określonego niniejszą Umową pozostaje niezmienne do końca realizacji przedmiotu Umowy.

- Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy Zamawiający przewiduje dwiema fakturami.

- Faktura pierwsza za wykonanie koncepcji, na kwotę nie większą niż 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

- Faktura druga za wykonanie całego przedmiotu Umowy, na kwotę nie większą niż pozostała część wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie przekazanie Wykonawcy egzemplarza podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego wykonanie bez zastrzeżeń odpowiednio:

- Koncepcji.

- Całego przedmiotu Umowy

- Zamawiający ma termin do 14 dni od dnia otrzymania całego przedmiotu Umowy (w szczególności: dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, na które nie wniesiono sprzeciwu) na przegląd sporządzonej dokumentacji i przekazanie Wykonawcy podpisanego przez Strony egzemplarza protokołu odbioru lub na wskazanie ewentualnych zastrzeżeń.

- W przypadku zastrzeżeń Zamawiający podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy i przekazuje jego egzemplarz Wykonawcy dopiero po usunięciu z dokumentacji przyczyn zastrzeżeń lub ich wyjaśnienia przez Wykonawcę.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z Umowy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy rachunek bankowy nr:

…………………………………..

jest jego rachunkiem rozliczeniowym, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz że znajduje się on w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Fakturę do niniejszej Umowy należy wystawić wg następującego wzoru:

| Nabywca: Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna NIP: 8821008231 | Odbiorca: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna |
| --- | --- |

§5

Z chwilą odbioru wykonanego przedmiotu Umowy na  Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego przechodzi własność egzemplarzy  dokumentacji oraz majątkowe prawa autorskie do wykorzystania dokumentacji w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- udostępnianie, w tym poprzez sieć Internet

- utrwalanie,

- zwielokrotnienie dowolną techniką,

- wprowadzenie do obrotu,

- użyczenie,

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- wprowadzania zmian niezbędnych do realizacji inwestycji.

§ 6

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, Zamawiający informuje na piśmie Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy.

            - Odstąpienie od Umowy następuje wówczas z winy Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za spowodowane przez niego straty lub  szkody oraz kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt1.

§ 7

- Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wys. 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Za bezzasadne użycie w dokumentacji opisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, o której mowa w ustawie Pzp, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę naliczając karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Przekroczenie terminów przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, spowodowane udokumentowanym i niezależnym od Wykonawcy przedłużeniem czasu na uzgodnienia dokumentacji projektowej lub uzyskaniem pozwoleń wymaganych przepisami prawa, wynikające z winy leżącej po stronie instytucji uzgadniających lub wydających pozwolenia, nie będzie powodowało naliczania kar umownych.

- Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia brutto.

II.	Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 8

- Nadzór autorski sprawują Projektant lub Projektanci wchodzący w skład zespołu projektowego Wykonawcy, który opracował dokumentację projektową.

- W uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Projektantów wchodzących w skład zespołu projektowego, który opracował dokumentację projektowa, nie będzie mógł sprawować nadzoru autorskiego, może zostać zastąpiony przez inną osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wymagane w nadzorze autorskim.

- Nadzór autorski będzie wykonywany do zakończenia realizacji robót budowlanych w ramach zadania i będzie obejmował w szczególności:

- Badanie w toku wykonywania robót budowlanych co do zgodności ich realizacji 
z projektem budowlanym.

- Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, o którym mowa w ppkt a), zgłoszonych przez kierownika budowy,  kierowników robót oraz Inspektora nadzoru.

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań.

- Nadzorowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian, o ile będzie to możliwe, nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej zmiany Decyzji pozwolenia na budowę oraz Zgłoszenia robót budowlanych.

- Ocenianie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami.

- Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych elementów i całej inwestycji.

- Nanoszenie w projekcie budowlanym, wszystkich zmian zaistniałych w czasie realizacji. Wszystkie naniesione zmiany należy wyróżnić na kolorowo w celu zachowania graficznej przejrzystości.

- Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Projektanta na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Projektanta sprawującego nadzór autorski:

- Zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

- Rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą podpisem oraz informacją, jaki element zastępują.

- Wpisy do dziennika budowy.

- Protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Projektanta i Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

§ 9.

Do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą upoważnieni są:

- Inspektor nadzoru.

- Kierownik budowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego – Piotr Bahyrycz Inspektor ds. inwestycji Urząd Miasta w Piławie Górnej.

§ 10.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z Umową, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę obejmuje nadzór zamiejscowy i nadzór miejscowy.

- Nadzór autorski zamiejscowy.

- Nadzór autorski zamiejscowy to pobyt na budowie, na wezwanie Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub wykonawcy robót, we wskazanym dniu, Projektanta lub Projektantów sprawujących nadzór autorski, nie więcej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym.

- Wykonawca będzie sprawować czynności nadzoru autorskiego po wezwaniu pocztą elektroniczną przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub wykonawcę robót.

- Czynności ustalenia osoby lub osób, które ze strony Wykonawcy będą pełniły czynności nadzoru autorskiego zamiejscowego nie stanowią czynności wykonywanych w ramach nadzoru autorskiego miejscowego, o którym mowa w ust. 4.

- Nadzór autorski zamiejscowy obejmuje wykonanie czynności podczas pobytu na budowie oraz wykonanie czynności w następstwie pobytu na budowie.

- Nadzór autorski miejscowy.

- Nadzór autorski miejscowy to czynności podejmowane przez Wykonawcę, na pisemne wezwanie, Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub wykonawcę robót, w związku ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, które nie wymagają pobytu na budowie.

- Konieczność wykonania  czynności nadzoru miejscowego musi wynikać z innych przyczyn niż wady, błędy, niejasności lub braki w dokumentacji projektowej.

- Zakres czynności o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca będzie sprawować czynności nadzoru autorskiego po wezwaniu pocztą elektroniczną przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

§ 11.

Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego w trakcie realizacji robót budowlanych, obejmujących wszystkie elementy i etapy realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem i warunkami Decyzji pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia robót budowlanych.

§ 12.

- Dla nadzoru zamiejscowego Wykonawca wykonuje czynności nadzoru autorskiego w terminie wskazanym w wezwaniu.

- Dla nadzoru miejscowego Wykonawca wykona czynności nadzoru autorskiego w terminie do 7 dni od  otrzymania pisemnego wezwania.

§ 13.

- Kwota wynagrodzenia Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego to 15% wynagrodzenia Wykonawcy za sporządzenie dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ………..zł brutto,  ………….zł netto, VAT ………% - ……...zł.

- Rozliczenie z Wykonawcą za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi jedną fakturą, ale Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej. Wykonawca może wystawić faktury częściowe na kwotę nie większą niż 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Faktury za czynności nadzoru autorskiego będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, na konto wskazane na fakturze.

- Fakturę do niniejszej Umowy należy wystawiać wg następującego wzoru:

| Nabywca: Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna NIP: 882-10-08-231 | Odbiorca: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna |
| --- | --- |

§ 14.

O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem Projektant jest zobowiązany zawiadomić Inspektora nadzoru i Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.

§ 15.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca dwukrotnie nie wykona swoich zobowiązań umownych w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego.

      - W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, Zamawiający informuje na piśmie Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy.

      - Odstąpienie od Umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego następuje wówczas z winy Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za spowodowane przez niego straty lub  szkody oraz kara umowna, o której mowa w § 16 ust. 3.

§ 16.

- W przypadku nieobecności Projektanta lub Projektantów w ustalonym terminie spotkania na budowie w ramach nadzoru zamiejscowego, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna w wysokości 500,00 zł. Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu najbliższej faktury za nadzór autorski zamiejscowy lub nadzór autorski miejscowy, wystawionej przez Wykonawcę po stwierdzonej nieobecności.

- W przypadku niewykonania w terminie, o którym mowa w  § 12 ust. 2 niniejszej Umowy, czynności w ramach nadzoru miejscowego, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna w wysokości 500,00 zł. Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu najbliższej faktury za nadzór autorski zamiejscowy lub nadzór autorski miejscowy, wystawionej przez Wykonawcę po stwierdzonej nieobecności.

- Za odstąpienie od umowy w zakresie nadzoru autorskiego przez Stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca kara umowna wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Postanowienia ogólne

§ 17

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 18

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, a ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA