Umowa nr ZI.272.2.29.2025 – projekt

Zawarta w dniu …………… roku w Piławie Górnej

pomiędzy:

Gminą Piława Górna

- Urząd Miasta w Piławie Górnej

ul. Piastowska 69, 58 – 240 Piława Górna

którą reprezentuje:

Burmistrz  Piławy Górnej Krzysztof Chudyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Brzuszkiewicz

NIP: 8821008231

REGON: 890717852

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania wyboru Wykonawcy, Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową.

§ 1

Przedmiotem Umowy jest:

„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 376 obręb Kopanica w Piławie Górnej”.

§ 2

- Przedmiot Umowy obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych – przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 376, obręb Kopanica w Piławie Górnej. Działka stanowi dojazd z drogi gminnej – ul. Wąska (dz. nr 363 obręb Kopanica) do budynku nr 9A.

- Wykonanie wszelkich robót, prac i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z celem jakiemu ma służyć, a także zgodnie z  Dokumentacją Projektową, ogłoszeniem oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a także z należytą starannością  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w sposób zapewniający dobrą jakość wykonanych robót oraz właściwą organizację pracy.

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na użytkowanie przedmiotu zamówienia – jeżeli jest wymagana.

- Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 3

Termin wykonania do dnia 31.10.2025 r.

§4

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, który został określony w § 1 oraz w § 2 Umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie:

……………………..  zł (słownie:  ………………………….),

wynagrodzenie netto …………………….. zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w Umowie.

§5

- Rozliczenie nastąpi jedną fakturą końcową.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będą:

  - protokół odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy.

  - dokumenty potwierdzające uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu po wykonaniu wszystkich robót budowlanych – jeżeli jest ono wymagane.

- Zamawiający wymaga wystawienia faktury o formacie A4.

- W fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać pełną nazwę przedmiotu Umowy tak jak podany jest on w § 1 Umowy.

- Faktura zawierająca błędy zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Termin płatności faktury jest liczony od dnia złożenia przez Wykonawcę bezbłędnie wystawionej faktury. Termin ten wynosi do 30 dni od dnia złożenia.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy rachunek bankowy nr:

……………………………………………

jest jego rachunkiem rozliczeniowym, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz że znajduje się on w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Fakturę do niniejszej Umowy należy wystawiać wg następującego wzoru:

| Nabywca: Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna NIP: 882-10-08-231 | Odbiorca: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna |
| --- | --- |

- § 6

- Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całości zadania będącego przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty i czynności w celu wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewnia na czas wykonywania przedmiotu Umowy  kierownika budowy, który posiada wymagane uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnieni spełnianie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego, właściwe zagospodarowanie,  zabezpieczenie i oznaczenie miejsca wykonywania robót.

- W czasie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie utrzymywał miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze w sposób niepowodujący zagrożeń. Wykonawca będzie usuwał zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca realizuje na swój koszt i we własnym zakresie zaopatrzenie placu budowy w media (woda i odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, gaz).

- Wykonawca na własny koszt zapewnia wszelkie materiały i urządzenia oraz środki transportu niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca musi niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią, zabezpieczenie przed spowodowaniem szkód. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonanie tych robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za usunięcie awarii i naprawę szkód jeżeli konieczność ich wykonania wystąpi z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a w szczególności przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów nadzoru budowlanego, dostępu na teren budowy, gdzie będzie realizowany przedmiot Umowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami na podstawie Ustawy o odpadach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach i na nim ciążą wszystkie obowiązki określone w ww. Ustawie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.

- Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować miejsce prowadzenia robót i przekazać je Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy trwałych znaków geodezyjnych podlegających ochronie, czyli punktów geodezyjnej oraz znaków granicznych, Wykonawca na swój koszt zapewni ich odtworzenie przez uprawnionego geodetę. Obowiązek odtworzenia znaków geodezyjnych ciąży na Wykonawcy także po okresie gwarancji, jeżeli udowodnione zostanie że za uszkodzenie winę ponosi Wykonawca.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. Wszystkie materiały wprowadzone do robót przez Wykonawcę muszą być nowe, nieużywane, wg najnowszych aktualnych wzorów oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie oraz atesty potwierdzające jakość produktów.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić  lokalizacje sieci podziemnych i przyłączy u ich właścicieli. Dotyczy to w szczególności sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej.

- Wykonawca informuje Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, niezwłocznie informuje o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i  kontrolach.

- Wykonawca musi wykonać całość przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki realizacji przedmiotu Umowy, jakie występują na terenie realizacji zadania.

§8

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy niezwłocznie po podpisaniu  Umowy.

- Zamawiający zapewnia zapłatę umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie.

- Zamawiający przystąpi do odbiorów na zasadach przewidzianych niniejszą Umową.

§ 9

1.	Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów i wykonanie robót odmienne niż określone w dokumentacji projektowej i niniejszą Umową, wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkować może odmową zapłaty przez Zamawiającego za odmienne wykonanie robót i poleceniem wykonania robót ponownie zgodnie z ustaleniami umownymi.

2.	Przedmiot Umowy podlega następującym etapom odbioru:

1)	odbiorowi końcowemu,

2)	odbiorowi gwarancyjnemu.

3.	Odbiór końcowy.

1)	Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy,  w szczególności w odniesieniu do celu jakiemu przedmiot Umowy ma służyć, ocenie wykonania robót budowlanych, w tym ich ilości, jakości i wartości, zgodności wykonania z zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową.

2)	Całkowite wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

3)	Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletną dokumentację odbiorową.

4)	Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5)	Czynności odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w skład której wchodzą, w szczególności, Inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy w osobie kierownika budowy lub inna upoważniona przez Wykonawcę osoba.

6)	Komisja dokona w szczególności oceny wykonanych robót, w tym estetyki ich wykonania.

7)	W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń i zaleceń przyjętych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania ewentualnie zleconych robót uzupełniających i robót poprawkowych.

8)	Jeżeli w wyznaczonym dniu odbioru końcowego stwierdzone zostanie w szczególności, że przedmiot Umowy nie jest gotowy do odbioru, w szczególności:

        - roboty budowlane nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,

        - roboty budowlane zostały wykonane niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie z dokumentacją projektową, ustaleniami poczynionymi w trakcie budowy,

        - występują istotne wady, które wyłączają funkcjonalność, przydatność czy wykorzystanie obiektu zgodnie z celem Umowy, Zamawiający nie przystąpi do czynności odbiorowych i nie dokona odbioru robót.

9)	W przypadkach, o których mowa w pkt 8, komisja sporządzi notatkę, w której zostaną opisane i udokumentowane przyczyny nierozpoczęcia czynności odbiorowych i niedokonania odbioru.

10)	W przypadkach, o których mowa w pkt 8, Wykonawca musi ponownie zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. Zmiana terminu odbioru następuje z winy Wykonawcy. Ewentualne koszty związane z nierozpoczęciem odbioru i wyznaczeniem nowego terminu ponosi Wykonawca.

11)	Jeżeli nowy termin odbioru końcowego zostanie ustalony po upływie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §3 niniejszej Umowy, począwszy od dnia następnego po upływie tego terminu, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna za opóźnienie w wykonaniu Umowy.

12)	W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych usterek lub wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, zostaną one opisane w protokole odbioru i wyznaczony zostanie Wykonawcy termin ich usunięcia. Wpisanie do protokołu odbioru usterek lub wad jest jednoznaczne z ich zgłoszeniem Wykonawcy. Zamawiający może wstrzymać odbiór robót do czasu usunięcia usterek lub wad przez Wykonawcę.

13)	Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek lub wad w terminie w ustalonym w protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do dokonania odbioru z wadami lub usterkami  i zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.	Dokumenty do odbioru końcowego robót:

1)	Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

2)	Dokumentacja odbiorowa obejmująca w szczególności następujące dokumenty: wyniki badań i pomiarów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wszelkich wbudowanych materiałów, dokumenty dot.  zainstalowanych urządzeń, instrukcje obsługi itp., a także inwentaryzacja geodezyjna, pozwolenie na użytkowanie obiektu.

5.	Odbiór gwarancyjny.

1)	Odbiór gwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych usterek lub wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

2)	Strony Umowy dokonają odbioru gwarancyjnego w terminie 1 miesiąca przed upływem gwarancji.

3)	Z odbioru gwarancyjnego sporządza się Protokół odbioru gwarancyjnego.

4)	W przypadku stwierdzenia w toku odbioru gwarancyjnego usterek lub wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, zostaną one opisane w protokole odbioru i wyznaczony zostanie wykonawcy termin ich usunięcia. Wpisanie do protokołu odbioru usterek lub wad jest jednoznaczne z ich zgłoszeniem Wykonawcy.

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek lub wad w terminie w ustalonym w protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia usterek lub wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

§ 10

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. Termin gwarancji liczony jest od dnia następnego od daty zakończenia odbioru końcowego. Jednakże, gdy termin gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż wskazany wyżej, to ten termin będzie obowiązujący.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na koszt własny ujawnionych usterek lub wad powstałych z winy Wykonawcy w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

    - Zgłoszenie wykrycia usterki lub wady nastąpi pisemnie.

    - Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterek lub wad powstałych z jego winy. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad we wskazanym terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterek lub wad podmiotowi trzeciemu w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy.

    - Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu usunięcia usterki lub wady.

    - Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego usterki lub wady Wykonawca usunie w ramach gwarancji w terminie określonym zgodnie z zapisami ust. 2.

    - Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy, równy jest okresowi gwarancji.

    - Integralną częścią umowy jest Karta gwarancyjna wystawiona  przez Wykonawcę.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są wymienione niżej kary umowne.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych lub okresie gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

  - za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

- Łączna kwota kar umownych nie może być wyższa niż 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wys. 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie w § 4 ust. 1.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 12

    - Zamawiający może odstąpić od Umowy z Wykonawcą w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca wykonuje  przedmiot Umowy niezgodnie z przepisami prawa, niezgodnie ze sztuką budowlaną, niezgodnie z Dokumentacja projektową.

- Wykonawca wykonuje  przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszą Umową lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 7 dni  nie informując o tym Zamawiającego lub przerwał wykonywanie robót bez podania zasadnej przyczyny.

- Wystąpiło opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy sięgające min. 14 dni z winy Wykonawcy.

- Roboty prowadzone są w sposób mogący spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

- Roboty prowadzone są w sposób mogący spowodować zanieczyszczenie środowiska, wystąpienie niepowetowanej szkody, w tym także w mieniu osób trzecich.

- Stwierdzony zostanie brak nadzoru ze strony Wykonawcy nad realizacją robót.

- Wykonawca powierzył wykonywanie części robót stanowiących przedmiot Umowy podwykonawcom niezgodnie z zapisami Umowy, w tym bez poinformowania Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji prowadzonej w celu przekształcenia.

    - W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 1 odstąpienie od Umowy nastąpi z winy Wykonawcy.

    - Zamawiający skieruje do Wykonawcy pismo z podaniem terminu, od którego nastąpiło odstąpienie od Umowy wraz z podaniem przyczyny odstąpienia od Umowy.

    - Wykonawcy przysługuje wówczas prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną część robót na podstawie sporządzonej inwentaryzacji.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo pobrania kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za spowodowane przez niego straty lub  szkody.

§ 13

- Wszystkie ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddawane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo przed osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wykonawca nie może przenosić swoich umownych uprawnień (w tym wierzytelności) na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy, ustawy Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.

- Załącznikiem do Umowy jest karta gwarancyjna.

- Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

KARTA GWARANCYJNA

Do Umowy nr ZI.272.2.29.2025 z dnia ……………… r.

Określającą uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

  - Ogólne warunki gwarancji:

1)	Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy objęty niniejszą gwarancją został wykonany zgodnie z zawartą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2)	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na koszt własny usterek lub wad zgłoszonych w okresach trwania gwarancji i rękojmi.

3)	Wykonawca pokrywa koszty naprawy ewentualnych szkód spowodowanych przez usterki lub wady, także w stosunku do osób trzecich.

4)	Zamawiający dokonuje zgłoszenia usterek lub wad w formie pisemnej, przy czym dopuszczalna jest forma przekazania zgłoszenia Wykonawcy drogą elektroniczną – faksem lub e-mailem.

5)	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia.

6)	Jeżeli przystąpienie do usuwania usterek lub wad lub zakończenie usuwania usterek lub wad ze względów technicznych nie jest możliwe w wyżej wymienionych terminach, to Wykonawca przystępuje do usuwania usterek lub wad niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Wykonawca musi poinformować na piśmie Zamawiającego o przyczynie opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu usuwania usterek lub wad.

7)	Jeżeli usterki lub wady uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona usterka lub wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody w mieniu Zamawiającego lub mieniu osób trzecich, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia usterki lub wady niezwłocznie tj. najpóźniej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia i usunięcia jej w możliwie najwcześniej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

8)	W przypadku bezskutecznego wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek lub wad i upływie terminu ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usuniecie usterek lub wad i ewentualnych szkód spowodowanych przez te usterki lub wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania usterek lub wad.

9)	Okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia o wykryciu usterki lub wady do dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego daty usunięcia usterki lub wady.

10)	W terminie do 7 dni od daty zawiadomienia w formie pisemnej przez Wykonawcę o usunięciu usterki lub wady i stwierdzeniu przez Zamawiającego faktycznego usunięcia usterki lub wady,  Zamawiający potwierdza ten fakt w formie pisemnej  wskazując równocześnie termin, do którego nastąpiło przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi.

11)	Wykonawca nieodpłatnie usuwa wszelkie szkody spowodowane w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych.

12)	Nie podlegają naprawom z tytułu gwarancji, wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej,

  - normalnego zużycia związanego z eksploatacją,

  - szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

  - szkód spowodowanych aktami wandalizmu.

  - Okres gwarancji wynika z czasu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia usterek lub wad wykonanego przedmiotu umowy, nie określa natomiast trwałości użytych materiałów, wykonanych instalacji i wmontowanych urządzeń.

  - Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy zgodnie z ofertą Wykonawcy. Okres gwarancji liczony jest od daty zakończenia odbioru końcowego. Jednakże gdy termin gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż wskazany wyżej, to ten termin będzie obowiązujący.

  - W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych usterek lub wad, przyczyn ich powstawania i sposobu ich usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru ostatecznego protokołu odbioru i dokumentacji odbiorowej.

  - Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy równy jest okresowi gwarancji, a zasady usuwania wad i usterek zgłoszonych w ramach rękojmi wykonuje się na zasadach określonych dla gwarancji.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                           WYKONAWCA: