Umowa nr ZI…….

Zawarta w dniu ………. roku w Piławie Górnej

pomiędzy:

Gminą Piława Górna

- Urząd Miasta w Piławie Górnej

ul. Piastowska 69, 58 – 240 Piława Górna

którą reprezentuje:

Burmistrz Krzysztof Chudyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Brzuszkiewicz

NIP: 8821008231

REGON: 890717852

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

zwany dalej „Wykonawcą” lub „Projektantem”

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania wyboru Wykonawcy, Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową.

§ 1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowej

- Sprawowanie nadzoru autorskiego

w ramach zadania inwestycyjnego

„Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych”

§ 2

Przedmiot Umowy, w ramach Opracowania dokumentacji projektowej, obejmuje:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi śródpolnej – działka nr 151, obręb Północ w Piławie Górnej na odcinku od skrzyżowania  dróg na wysokości pierwszej bramy cmentarnej do wysokości działki rolnej nr 51/2, obręb Północ – jednakże bez włączenia w drogę prowadząca do kopalni.

- Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji drogi śródpolnej, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego.

- Zadanie obejmuje także okazanie granic, co wiąże się ze specyfiką dróg śródpolnych.

- Celem, któremu ma służyć przedmiotowa dokumentacja jest realizacja zadania inwestycyjnego poprzez:

- przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

- wykonanie robót przez wyłonionego wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Biorąc pod uwagę cel jakiemu ma służyć przedmiot Umowy, Wykonawca musi ją wykonać w sposób, który umożliwi realizację tego celu. Wykonawca musi zatem uzyskać wszelkie zgody, uzgodnienia, pozwolenia, opinie wynikające z warunków technicznych, przepisów Prawa Budowlanego oraz innych przepisów, norm oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z celem, któremu ma on służyć.

Wykonawca musi wykonać także wszelkie prace i czynności, które są niezbędne do sporządzenia dokumentacji, zgodnie z celem jakiemu ma służyć.

- Dokumentacja musi spełnić warunki do pozyskania pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane, lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót.

- Dokumentacja, której wykonanie jest przedmiotem niniejszej Umowy, stanowić będzie załącznik do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja musi być zgodna z zapisami Ustawy Pzp. W związku z powyższym nie można stosować opisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, o której mowa w ustawie Pzp.

- W dokumentacji nie można stosować opisu, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

- Wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, można zastosować tylko wyjątkowo w przypadkach jeżeli nie ma możliwości ich opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Jeżeli opis został wykonany w sposób, o którym mowa, Projektant wskazuje w opisie kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Niezbędne jest, aby taki opis był sporządzony w sposób jasny, zrozumiały i zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przez podmiot będący wykonawcą robót budowlanych. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do powyższych wymagań może skutkować naliczeniem kary umownej.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do współpracy z Zamawiającym na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców robót budowlanych kierowanych do Zamawiającego w trakcie postępowania.

- Pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu Umowy, w tym podkładów mapowych, leży po stronie Wykonawcy.

- Dokumentacja musi zapewnić prawidłowe zgłoszenie przez Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót, przeprowadzenie robót budowlanych oraz uzyskanie możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem po zakończeniu robót.

- Przedmiotowa dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej w ilości egzemplarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych w edytowalnym formacie obsługiwanym przez programy pakietu Office. Część rysunkowa dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg.

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad ilość wynikającą z zapisu w ust. 11, Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą.

- Opracowanie kosztorysowe obejmuje zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztów oraz szczegółowe kosztorysy inwestorskie.

- Zamawiający, po odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy, może dwukrotnie wystąpić do Wykonawcy o aktualizację wykonanych kosztorysów. Wykonawca wykona aktualizację w ramach wynagrodzenia wynikającego z  niniejszej Umowy.

§3

Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wydać Zamawiającemu przedmiot Umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz ostateczną decyzją pozwolenie na budowę lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu po zgłoszeniu robót, do dnia 15.09.2025 r.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie dokumentacji z należytą starannością w terminie określonym w niniejszej Umowie, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, najwyższymi standardami zawodowymi.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja przygotowywana w ramach niniejszej Umowy będzie kompletna, wyczerpująca i odpowiadająca celom Zamawiającego oraz zgodna z przepisami prawa.

- Na okoliczność przekazania przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy przy czym przekazanie przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności określonych w ust. 4.

- Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej modyfikacji oraz uzupełnienia niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem Umowy w szczególności w sytuacjach:

    - wezwania Zamawiającego do uzupełnień przez instytucję udzielającą dofinansowania na realizację inwestycji;

    - udzielenie odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia treści dokumentacji w trakcie postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych;

    - udzielania wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych w trakcie ich realizacji.

W każdym z ww. przypadków Wykonawca zapewni pełną współpracę dla potrzeb uzupełnienia, wyjaśnienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytania.

- Wykonawca oświadcza, że świadom jest wszelkich wymogów związanych z wykonaniem zamówionego przedmiotu Umowy wynikających z przepisów Prawa a także, że posiada właściwe kwalifikacje, personel, uprawnienia, doświadczenie i wyposażenie pozwalające mu na wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami niniejszej Umowy, włączając w to najwyższe standardy zawodowe, których oczekiwać można od posiadającego stosowne kwalifikacje i kompetencje, posiadającego doświadczenie w świadczeniu usług podobnego rodzaju, na podobną skalę, w podobnym zakresie i o podobnym stopniu skomplikowania, co przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ma do dyspozycji materiały i urządzenia właściwe do wykonania przedmiotu Umowy, oraz że zatrudnia bądź współpracuje z wystarczającą liczbą osób posiadających właściwe uprawnienia i kwalifikacje dla wykonania przedmiotu Umowy, oraz że będzie takowych zatrudniał lub z takowymi współpracował przez cały okres wykonywania dokumentacji jeżeli zaistnieje taka konieczność.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez konsultowanie i uzgadnianie określonych rozwiązań dotyczących inwestycji podczas tworzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

  - Uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji;

  - Uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji;

  - Opracowanie dokumentacji przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;

  - Szczegółowa wizja lokalna;

  - Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów zakupu map, wypisów, wyrysów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii,  itp.

- Do koordynowania pracy z ramienia Wykonawcy wyznacza się:

Piotr Bahyrycz, tel. służbowy: 74 832 49 34, tel. komórkowy 504 250 511, e-mail: przetargi@pilawagorna.pl

§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie:

………….. zł (słownie: ………………), w tym VAT …..% - …….., wynagrodzenie netto ……………………. zł.

§5

- Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy Zamawiający przewiduje jedną fakturą wystawioną po wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami częściowymi po przedstawieniu przez Wykonawcę do akceptacji harmonogramu płatności oraz fakturą końcową.

- Łączna kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w §4 Umowy.

- Faktura końcowa za wykonanie całego przedmiotu Umowy, na kwotę nie większą niż pozostała część wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 Umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacone na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie przekazanie Wykonawcy egzemplarza podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń lub danej jego części w przypadku rozliczenia fakturami częściowymi.

- Zamawiający ma termin do 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu Umowy na przegląd sporządzonej dokumentacji i przekazanie Wykonawcy podpisanego przez Strony egzemplarza protokołu odbioru lub na wskazanie ewentualnych zastrzeżeń.

- W przypadku zastrzeżeń Zamawiający podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy i przekazuje jego egzemplarz Wykonawcy dopiero po usunięciu z dokumentacji przyczyn zastrzeżeń lub ich wyjaśnienia przez Wykonawcę.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy rachunek bankowy nr:

…………………………………………

jest jego rachunkiem rozliczeniowym, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz że znajduje się on w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Fakturę do niniejszej Umowy należy wystawić wg następującego wzoru:

| Nabywca: Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna NIP: 8821008231 | Odbiorca: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna |
| --- | --- |

§6

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji, niezależnie od rozwiązania Umowy, na Zamawiającego przechodzą wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do projektów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, a także wszelkich opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na następujących polach eksploatacji:

- Korzystanie i pobieranie pożytków.

- Prawo do rozpowszechniania, w tym w szczególności do publikowania w miejscach i czasie określonym przez Zamawiającego, na potrzeby realizacji działań promujących obiekty wybudowane na podstawie tych prac oraz właścicieli lub użytkowników tych obiektów.

- Wprowadzanie do obrotu.

- Użyczenie lub najem.

- Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką.

- Prawo do publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na przykład w sieci wewnętrznej Zamawiającego lub w Internecie.

- Marketing, w szczególności na potrzeby działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu o dofinansowanie oraz promocji tego projektu, do której Zamawiający byłby zobowiązany podpisaną umową o dofinansowanie.

- Wykorzystywanie projektów lub ich części w jakichkolwiek celach związanych z realizacją lub eksploatacją obiektów zrealizowanych na ich podstawie, w tym do ich budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy, utrzymania, napraw, zarządzania, wynajmu, promocji i reklamy.

- Wykorzystanie rozwiązań zastosowanych w projektach lub ich części do tworzenia dowolnej dokumentacji lub opracowań technicznych lub budowlanych, a w szczególności innych projektów, schematów, rysunków, modeli i wizualizacji oraz wykorzystanie takiej dokumentacji lub opracowań w celu realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych lub ich części.

- Sporządzanie wersji obcojęzycznej i tłumaczeń na inne języki.

- Udostępnianie wykonawcom robót budowlanych w pełnym możliwym zakresie.

- Wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji.

- Przetwarzanie.

- Wprowadzanie zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji.

- Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu lub upoważnionym przez niego podmiotom, zgody na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji projektu a także wszelkich opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i oświadcza, że nie będzie wnosił do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca udziela również, w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo autorskie, zgody na wykonanie autorskich praw zależnych do projektu, a także wszelkich opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do zatwierdzania wykonania autorskich praw zależnych. Ponadto, Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie wszelkich niezbędnych zmian, przeróbek, adaptacji, opracowań i modyfikacji wykonanego przez siebie projektu, a także wszelkich opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację zadania. Wprowadzenie zmian może zostać wykonane przez Wykonawcę lub powierzone dowolnej osobie. Wykonawca wyraża także zgodę na naruszenie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzenie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot będzie dokonywać zmian.

- Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze swoich osobistych praw autorskich do jakiegokolwiek utworu w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby lub utrudniło korzystanie z utworu, w tym jego modyfikację lub upublicznienie przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wyłącznego wykonywania osobistych praw autorskich, z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający uprawniony jest przenieść takie upoważnienie na osoby trzecie.

- Wykonawca oświadcza, że:

- W chwili przenoszenia praw autorskich, o których mowa powyżej, majątkowe prawa autorskie do każdego z utworów będą jego własnością w pełnym zakresie, w tym Wykonawca zapewni uzyskanie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych od zatrudnionych przez siebie projektantów (autorów tych prac).

- Majątkowe prawa autorskie będą wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich.

- Zarówno przeniesienie jak i korzystanie z majątkowych praw autorskich nie narusza żadnych praw osób trzecich.

- Nie przeniesie ani nie zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do prac projektowych na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich związanych z wykonywanym przedmiotem Umowy lub jego częścią. Wykonawca zadba w szczególności, aby wykonany przedmiot Umowy lub jego część nie naruszała praw innych osób. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw przysługujących tej osobie w stosunku do utworów stanowiących przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu a także zwróci on na pierwsze żądanie Zamawiającego wszelkie wydatki, jakie ten poniesie w związku z roszczeniami w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego, postępowania sądowego, koszty odszkodowań, zadośćuczynienia albo kar.

- Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do korzystania w pełnym zakresie z wszelkiej dokumentacji oraz pozostałych przedmiotów praw własności intelektualnej, powstałych lub niezbędnych w związku z wykonywaniem zobowiązań Wykonawcy zaciągniętych przez niego na podstawie niniejszej Umowy, dla celów:

  - Uzyskania wszelkich pozwoleń (w tym decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, zatwierdzeń i podobnych aktów właściwych organów lub podmiotów), jakie Zamawiający uzyskiwał będzie w związku z eksploatacją, funkcjonowaniem, obsługą, utrzymaniem i konserwacją Inwestycji.

  - Kontynuowania budowy, eksploatacji i utrzymania Inwestycji oraz realizacji dostaw, eksploatacji, utrzymania i konserwacji wyposażenia po odstąpieniu od Umowy przez Stronę,

  - Szkolenia użytkowników Inwestycji w zakresie jej obsługi lub utrzymania,

  - Wprowadzania przeróbek lub adaptacji Inwestycji po upływie okresu gwarancji i rękojmi,

  - Eksploatacji, funkcjonowania, obsługi, utrzymania i konserwacji Inwestycji,

  - Zbycia oraz rozporządzenia w inny sposób elementami wyposażenia,

  - Zbycia lub likwidacji Inwestycji.

- Licencja udzielona jest na czas eksploatacji Inwestycji.

- Licencja w zakresie praw autorskich obejmuje korzystanie z objętych nią przedmiotów praw autorskich. Licencja upoważnia Zamawiającego do udostępnienia osobom trzecim dokumentacji Wykonawcy oraz pozostałych przedmiotów praw własności intelektualnej, wchodzących w skład Inwestycji, także w razie odstąpienia od Umowy przez Stronę. Zamawiający jest uprawniony, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, do przeniesienia w odpowiednim zakresie praw i obowiązków wynikających z Licencji oraz innych praw własności intelektualnej przyznanych mu zgodnie z Umową na osobę trzecią.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którym będą przysługiwały osobiste prawa autorskie do jakiegokolwiek utworu powstałego przy realizacji Umowy nie będą korzystały ze swoich osobistych praw autorskich do takich utworów i wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do zawierania w umowach z osobami trzecimi działającymi na jego zlecenie przy realizacji przedmiotu Umowy zobowiązań o powstrzymaniu się od wykonywania osobistych praw autorskich przez te osoby.

- Zamawiający uprawniony jest dowolnie rozporządzać projektami wykonanymi na podstawie niniejszej Umowy oraz prawami wynikającymi z Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić Zamawiającemu, w formie pisemnej, nabycie praw autorskich i praw zależnych do utworów oraz nabycie przez Zamawiającego uprawnień dotyczących utworów, o których mowa w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią niezwłocznie doręczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym nabyciu praw autorskich i praw zależnych do utworów powstałych w wyniku wykonania zobowiązania Wykonawcy (w tym jego pracowników i współpracowników) i Podwykonawców wynikającego z Umowy oraz o skutecznym uprawnieniu Zamawiającego do wykonywania uprawnień Zamawiającego dotyczących tych utworów wynikających z Umowy.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji oraz wykonanie wszelkich ww. obowiązków umownych zawarte jest w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym wskazanym w niniejszej Umowie.

§ 7

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, Zamawiający informuje na piśmie Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy.

            - Odstąpienie od Umowy następuje wówczas z winy Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za spowodowane przez niego straty lub  szkody oraz kara umowna, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt1.

§ 8

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wys. 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Za bezzasadne użycie w dokumentacji opisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, o której mowa w ustawie Pzp, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może potrącić wymagalne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przekroczenie terminów przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, spowodowane udokumentowanym i niezależnym od Wykonawcy przedłużeniem czasu na uzgodnienia dokumentacji projektowej lub uzyskaniem pozwoleń wymaganych przepisami prawa, wynikające z winy leżącej po stronie instytucji uzgadniających lub wydających pozwolenia, nie będzie powodowało naliczania kar umownych.

- Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia brutto.

II.	Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 9

- Nadzór autorski sprawują Projektant lub Projektanci wchodzący w skład zespołu projektowego Wykonawcy, który opracował dokumentację projektową.

- W uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Projektantów wchodzących w skład zespołu projektowego, który opracował dokumentację projektowa, nie będzie mógł sprawować nadzoru autorskiego, może zostać zastąpiony przez inną osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wymagane w nadzorze autorskim.

- Nadzór autorski będzie wykonywany do zakończenia realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych” i będzie obejmował w szczególności:

- Badanie w toku wykonywania robót budowlanych co do zgodności ich realizacji 
z projektem budowlanym.

- Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, o którym mowa w ppkt a), zgłoszonych przez kierownika budowy,  kierowników robót oraz Inspektora nadzoru.

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań.

- Nadzorowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian, o ile będzie to możliwe, nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej zmiany Decyzji pozwolenia na budowę oraz Zgłoszenia robót budowlanych.

- Ocenianie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami.

- Udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych elementów i całej inwestycji.

- Nanoszenie w projekcie budowlanym, wszystkich zmian zaistniałych w czasie realizacji. Wszystkie naniesione zmiany należy wyróżnić na kolorowo w celu zachowania graficznej przejrzystości.

- Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Projektanta na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Projektanta sprawującego nadzór autorski:

- Zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

- Rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą podpisem oraz informacją, jaki element zastępują.

- Wpisy do dziennika budowy.

- Protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Projektanta i Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

§ 10.

Do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą upoważnieni są:

- Inspektor nadzoru.

- Wykonawca robót budowlanych.

- Przedstawiciel Zamawiającego – Piotr Bahyrycz Inspektor ds. inwestycji Urząd Miasta w Piławie Górnej.

§ 11.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z Umową, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę obejmuje nadzór zamiejscowy i nadzór miejscowy.

- Nadzór autorski zamiejscowy.

- Nadzór autorski zamiejscowy to jednorazowy pobyt na budowie, na wezwanie Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub wykonawcy robót, we wskazanym dniu, Projektanta lub Projektantów sprawujących nadzór autorski.

- Wykonawca będzie sprawować czynności nadzoru autorskiego po wezwaniu pocztą elektroniczną przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub wykonawcę robót.

- Czynności ustalenia osoby lub osób, które ze strony Wykonawcy będą pełniły czynności nadzoru autorskiego zamiejscowego nie stanowią czynności wykonywanych w ramach nadzoru autorskiego miejscowego, o którym mowa w ust. 4.

- Nadzór autorski zamiejscowy obejmuje wykonanie czynności podczas pobytu na budowie oraz wykonanie czynności w następstwie pobytu na budowie.

- Czynności wykonywane w ramach nadzoru autorskiego zamiejscowego nie mogą być rozliczane w ramach nadzoru miejscowego.

- Nadzór autorski miejscowy.

- Nadzór autorski miejscowy to czynności podejmowane przez Wykonawcę, na pisemne wezwanie, Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub wykonawcę robót, w związku ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, które nie wymagają pobytu na budowie.

- Konieczność wykonania  czynności nadzoru miejscowego musi wynikać z innych przyczyn niż wady, błędy, niejasności lub braki w dokumentacji projektowej.

- Zakres czynności o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca będzie sprawować czynności nadzoru autorskiego po wezwaniu pocztą elektroniczną przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym.

- Czynności wykonywane w ramach nadzoru autorskiego miejscowego nie mogą być rozliczane w ramach nadzoru zamiejscowego.

§ 12.

Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacja zadania inwestycyjnego w trakcie realizacji robót budowlanych, obejmujących wszystkie elementy i etapy realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem i warunkami Decyzji pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia robót budowlanych.

§ 13.

Wykonawca wykonuje czynności nadzoru autorskiego w następujących terminach:

- Dla nadzoru zamiejscowego w terminie wskazanym w wezwaniu.

- Dla nadzoru miejscowego w terminie do 7 dni od  otrzymania pisemnego wezwania.

§ 14.

- Łączna kwota wynagrodzenia Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego wynosi 2% oszacowanej wartości inwestycji w kosztorysie inwestorskim, co stanowi maksymalną łączną kwotę ………..zł brutto,  ………….zł netto, VAT ………% - ……...zł.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami częściowymi po przedstawieniu przez Wykonawcę do akceptacji harmonogramu płatności oraz fakturą końcową.

- Faktury za czynności nadzoru autorskiego będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, na konto wskazane na fakturze.

- Fakturę do niniejszej Umowy należy wystawiać wg następującego wzoru:

| Nabywca: Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna NIP: 882-10-08-231 | Odbiorca: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 58-240 Piława Górna |
| --- | --- |

§ 15.

O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem Projektant jest zobowiązany zawiadomić Inspektora nadzoru i Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.

§ 16.

- W przypadku nieobecności Projektanta lub Projektantów w ustalonym terminie spotkania na budowie w ramach nadzoru zamiejscowego, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna w wysokości 1 000,00 zł. Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu najbliższej faktury za nadzór autorski zamiejscowy lub nadzór autorski miejscowy, wystawionej przez Wykonawcę po stwierdzonej nieobecności.

- W przypadku niewykonania w terminie, o którym mowa w  § 13 ust. 2 niniejszej Umowy, czynności w ramach nadzoru miejscowego, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna w wysokości 1 000,00 zł. Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu najbliższej faktury za nadzór autorski zamiejscowy lub nadzór autorski miejscowy, wystawionej przez Wykonawcę po stwierdzonej nieobecności.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Postanowienia ogólne

§ 17

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 18

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, a ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA